BÁO CÁO SPRINTS

| ĐỀ TÀI: Hệ thống quản lý nhân sự (HRMS) | NHÓM: 3 |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN

- Cột [Vai trò]: Xác định vai trò: trong một Sprint, nhóm phân các vai trò Scrum Master, Developer, Tester. Vai trò này là không đổi trong suốt Sprint đó. Nếu thay đổi, đợi sang Sprint kế tiếp. Scrum Master được phép kiêm vai trò Developer hoặc Tester (lưu ý, trên thực tế Scrum Master không kiêm nhiệm như vậy).

  - Đối với Scrum Master: chịu trách nhiệm chung về kết quả của cả đội. Sản phẩm của Scrum Master thể hiện qua việc quản lý dự án (trên Trello/JIRA…).

  - Đối với Tester, yêu cầu bắt buộc: phải có Automation Test trên một số chức năng. Sản phẩm của Tester thể hiện qua: Test cases + Test scripts (automation) + Test reports (báo cáo kết quả test).

  - Đối với Developer, yêu cầu bắt buộc: phải có Unit Test.	 Sản phẩm của Developer thể hiện qua: Source code (bao gồm Unit tests) + Chức năng phần mềm (demo được) + Hệ thống quản lý mã nguồn (Git…).

- Cột [Thực hiện Code/Test]: ghi tiêu đề User story, ghi rõ BE nếu làm Back-end, FE nếu làm Font-end.

- Cột [Story Point]: Quy ước đánh điểm (Story Point, viết tắt: SP) cho mỗi User story như sau:

  - Điểm cho mỗi User story được lấy từ dãy Fibonacci: [0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13].

  - Điểm cho mỗi User story không được vượt quá 13 (GV quy ước). Nếu vượt quá, nghĩa là User story này lớn, phải tách ra thành các User story nhỏ hơn.

  - Một chức năng có thể phân ra người làm Front-end, người làm Back-end, tính điểm Story Point độc lập.

- Cột [Tiến độ]: ghi rõ tiến độ mỗi User story. Nếu chức năng nào chưa làm xong (tiến độ chưa đạt 100%) thì vẫn ghi vào bảng này, nhưng không tính điểm. Đợi Sprint sau hoàn thành rồi mới tính.

- Cột [Tổng SP đã xong]: ghi tổng số điểm Story points đã hoàn thành. Lưu ý, chỉ tính tổng cho những User story đã hoàn thành.

- Cột [Số Unit tests]: ghi số lượng Unit tests đã làm cho từng User story tương ứng.

- Cột [Số Test cases/ scripts]: ghi số lượng Test cases (đối với Manual Test)/ Test scripts (đối với Automation Test) đã làm cho từng User story tương ứng.

- Cột [Điểm quy đổi]: Điểm của Dev = 100% * [Tổng SP đã xong]; Điểm của Test = 50% * [Tổng SP đã xong].

- Cột [Xếp hạng]: xếp hạng mức độ đóng góp cho mỗi thành viên. Thành viên đóng góp nhiều nhất được 5; tương đối nhiều: 4; trung bình: 3; tương đối ít: 2; rất ít: 1; không đóng góp: 0.

- Cột [STT]: là Số thứ tự của sinh viên trong Danh sách lớp (GV cung cấp).

- Một số công việc không cần đề cập trong báo cáo này: Soạn slide, Viết báo cáo, Thiết kế cơ sở dữ liệu... (đây là việc chung, mỗi thành viên đều đóng góp xây dựng).

- LƯU Ý: FILE NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH DẠNG KHỔ A4, SINH VIÊN CHỈ NHẬP THÔNG TIN VÀO, KHÔNG THAY ĐỔI CHIỂU RỘNG CÁC CỘT.

SPRINT 1

I. BÁO CÁO SPRINT

| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò | Thực hiện Code/Test | Story Point (SP) | Tiến độ | Tổng SP đã xong | Số Unit tests | Số Test cases/ scripts | Điểm quy đổi | Xếp hạng 0 - 5 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4551050232 | Nguyễn Thị Kim Trâm | Dev | U6.1 Đăng nhập hệ thống U6.2 Khôi phục mật khẩu U6.3 Đặt lại mật khẩu U6.5 Dashboard tổng quan | 5 8 5 13 | 100% 100% 100% 100% | 31 |  |  | 31 |  | Scrum Master |
| 2 | 4551050162 | Nguyễn Anh Phấn | Dev | U1.3 Thêm nhân viên mới U1.4 Sửa thông tin nhân viên | 8 5 | 100% 100% 100% | 13 |  |  | 13 |  |  |
| 3 | 4551050233 | Lê Hứa Bảo Trân | Dev | U1.6 Xem thông tin nhân viên U6.4 Phân quyền truy cập | 3 8 | 100% 100% | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 4 | 4551050226 | Nguyễn Kim Toàn | Dev | U1.2 Xem danh sách nhân viên U1.5 Xóa nhân viên | 8 3 | 100% 100% | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 5 | 4551050212 | Tô Việt Thường | Dev | U1.1 Xem thông tin cá nhân | 8 | 100% | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | 4551050198 | Hồ Quốc Thắng | Test | U6.1 Đăng nhập hệ thống U6.2 Khôi phục mật khẩu U6.3 Đặt lại mật khẩu U6.4 Phân quyền truy cập U6.5 Dashboard tổng quan | 5 8 5 8 13 | 100% 100% 100% 100% 100% | 39 |  | M:24 | 19,5 |  | M: Manual |
| 7 | 4551050203 | Phan Văn Thắng | Test | U1.1 Xem thông tin cá nhân U1.2 Xem danh sách nhân viên U1.3 Thêm nhân viên mới U1.4 Sửa thông tin nhân viên U1.5 Xóa nhân viên U1.6 Xem thông tin nhân viên | 8 8 8 5 3 3 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% |  |  |  |  |  |  |

II. RETROSPECTIVE

| Những điều đã làm tốt | Những điều cần cải thiện |
| --- | --- |
| 1. Các thành viên hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả trong quá trình làm việc. 2. Hoàn thành hầu hết các User Story được chọn trong Sprint 1 | 1. Tiến độ làm việc còn chậm 2. Chưa làm quen hoàn toàn với quy trình làm việc mới |

III. KÝ TÊN

| 1. Họ và tên/Ký tên | 2. Họ và tên/Ký tên | 3. Họ và tên/Ký tên | 4. Họ và tên/Ký tên |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Họ và tên/Ký tên | 6. Họ và tên/Ký tên | 7. Họ và tên/Ký tên | GV xác nhận: |

BÁO CÁO TỔNG HỢP

| STT | MSSV | Họ và tên | Số buổi vắng | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Tổng điểm | Xếp hạng (0 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Điểm Code | Điểm Test | Điểm Code | Điểm Test | Điểm Code | Điểm Test | Điểm Code | Điểm Test |  |  |
| 1 | 4551050232 | Nguyễn Thị Kim Trâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4551050162 | Nguyễn Anh Phấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4551050233 | Lê Hứa Bảo Trân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4551050226 | Nguyễn Kim Toàn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4551050212 | Tô Việt Thường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4551050198 | Hồ Quốc Thắng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4551050203 | Phan Văn Thắng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |